Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Выполнение работ по СЧ ОКР «Оценка стойкости металлокерамических корпусов к воздействию специальных факторов», шифр 
СЧ ОКР «Перспектива-1-Спецфакторы», выполняемой в рамках составной части опытно-конструкторской работы «Разработка технологии и освоение производства перспективных металлокерамических корпусов различного применения и конструктивного исполнения», шифр 
СЧ ОКР «Перспектива-1».

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Проведение оценки стойкости металлокерамических корпусов расчетно-аналитическим методом к воздействию специальных факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 0020-39.416-2020, указанными в п. 4 (таблица 1 и 2), в соответствии с программами – методиками испытаний металлокерамических корпусов (далее – ПМИ), приведенными в Приложениях 1-7.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

В рамках работы проводится оценка соответствия металлокерамических корпусов, представленных в п. 4 Таблице 1 и 2, расчетно-аналитическим методом, требованиям ТЗ на 
СЧ ОКР «Перспектива-1» в части стойкости к воздействию специальных факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 0020-39.416-2020, представленных в ПМИ (Приложения 1 – 7).

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Необходимые требования, предъявляемые к работе | Наименование корпуса | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка стойкости расчетно-аналитическим методом согласно ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 | - Оценку соответствия требованиям стойкости к воздействию специальных факторов проводят по результатам испытаний разработанных корпусов по ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 в соответствии с ПМИ, согласованным с ФГБУ «ВНИИР», АО «НИИМЭ», АО «ЗПП» (Приложения 1-7). - Оценка соответствия требованиям стойкости проводится с применением расчетно-аналитических методов по ГОСТ РВ 0020-57.415-2020. - По результатам оценки стойкости, которая проводится расчетно-аналитическим методом, оформляется протокол оценки, который утверждается исполнителем, АО «НИИМЭ» и АО «ЗПП», и согласуется с ФГБУ «ВНИИР» в трех экземплярах. | МК 5164.40-2, МК 5152.52-2, МК 5153.64-4, МК 5106.44-В МК 5189.68-1, МК 5191.42-1, МК 5236.20-1, МК 4247.144-А, МК 4245.240-9, МК 4245.240-9.01, МК 4254.352-4, МК 4254.352-3, МК 4244.256-7, МК 4244.256-8, МК 6109.144-В, МК 6103.602-В, МК 8302.675-2, МК 8307.144-В, МК 8301.399-2, МК 8305.483-4, МК 8305.483-3, МК 8312.484-2, МК 8304.624-2, МК 8303.576-5НЗ, МК 8303.576-6НЗ, МК 8303.576-4. | по 1 шт. каждого корпуса |

Виды, характеристики и значения характеристик факторов

Таблица 2

| Вид факторов | Характеристики фактора | Значения характеристик фактора | Номер пункта примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.И | 8.И1 – 8.И3, 8.И6, 8.И7 | 5Ус | 1, 3 |
|  | 8.И12 – 8.И15 | 3Р | - |
| 8.К | 8.К1, 8.К2, 8.К7 | 2К | 2 |
| Примечания 1 Нормы испытаний определяют с учетом соответствующих им характеристик 8.И4, 8.И5, 8.И10, 8.И11. 2 При совместном воздействии фактора 8.К с характеристиками 8.К1, 8.К2, 8.К7, нормы испытаний определяют с учетом соответствующих значений характеристик 8.К3, 8.К4, 8.К8. 3 Должны быть определены конструктивно-технологические запасы стойкости к воздействию специальному фактора 8.И с характеристиками 8.И1-8.И3, 8.И6, 8.И7. |  |  |  |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.).

Услуги должны оказываться организацией, аккредитованной в установленном порядке согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019, ЭС РД 005-2020.

6. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг.

Работа проводится в два этапа:

- 1 этап – с даты заключения договора по 31.05.2025. В рамках этого этапа проводится оценка стойкости корпусов МК 5164.40-2, МК 5152.52-2, МК 5153.64-4, МК 5106.44-В, 
МК 5189.68-1, МК 5191.42-1 МК 5236.20-1, МК 4247.144-А, МК 4245.240-9, МК 4245.240-9.01, МК 4254.352-4, МК 4254.352-3, МК 4244.256-7, МК 4244.256-8. Срок предоставления протоколов оценки стойкости составляет 120 (Сто двадцать) календарных дней при условии поступления согласованных программ-методик, протоколов испытаний (учитывается наиболее поздняя из указанных дат для каждого корпуса в отдельности), но не позднее 31.05.2025 г.

- 2 этап – с 01.06.2025 по 30.04.2026. В рамках этого этапа проводится оценка стойкости корпусов МК 6109.144-В, МК 6103.602-В, МК 8302.675-2, МК 8307.144-В, МК 8301.399-2, 
МК 8305.483-4, МК 8305.483-3, МК 8312.484-2, МК 8304.624-2, МК 8303.576-5НЗ, 
МК 8303.576-6НЗ, MK 8303.576-4. Срок предоставления протоколов оценки стойкости составляет 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты поступления согласованных программ-методик, протоколов испытаний (учитывается наиболее поздняя из указанных дат для каждого корпуса в отдельности), но не позднее 30.04.2026 г.

| № этапа | Содержание работ (этапы) | Результат (что представляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение расчетно-аналитической оценки уровней стойкости к воздействию специальных факторов корпусов 4 и 5 типов | Протоколы оценки стойкости корпусов МК 5164.40-2, МК 5152.52-2, МК 5153.64-4, МК 5106.44-В, МК 5189.68-1, МК 5191.42-1, МК 5236.20-1, МК 4247.144-А, МК 4245.240-9, МК 4245.240-9.01, МК 4254.352-4, МК 4254.352-3, МК 4244.256-7, МК 4244.256-8, утвержденные исполнителем, АО «НИИМЭ», АО «ЗПП» и согласованные с ФГБУ «ВНИИР». Акт сдачи-приемки и акт приемки этапа 1. | С даты заключения договора – 31.05.2025 г. |
| 2 | Проведение расчетно-аналитической оценки уровней стойкости к воздействию специальных факторов корпусов 6 и 8 типов | Протоколы оценки стойкости корпусов МК 6109.144-В, МК 6103.602-В, МК 8302.675-2, МК 8307.144-В, МК 8301.399-2, МК 8305.483-4, МК 8305.483-3, МК 8312.484-2, МК 8304.624-2, МК 8303.576-5НЗ, МК 8303.576-6НЗ, MK 8303.576-4, утвержденные исполнителем, АО «НИИМЭ», АО «ЗПП» и согласованный с ФГБУ «ВНИИР». Акт сдачи-приемки и приемки этапа 2 и СЧ ОКР в целом. | 01.06.2025 – 30.04.2026 г. |

7. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

На территории Исполнителя, который будет оказывать услуги по проведению оценки стойкости металлокерамических корпусов расчетно-аналитическим методом.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Приложение № 2

к ТЗ

Приложение № 3

к ТЗ

Приложение № 4

к ТЗ

Приложение № 5

к ТЗ

Приложение № 6

к ТЗ

Приложение № 7

к ТЗ