# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2024 г. №__________

Коммерческое предложение

На выполнение работ по СЧ ОКР «Оценка стойкости металлокерамических корпусов к воздействию специальных факторов», шифр СЧ ОКР «Перспектива-1-Спецфакторы», выполняемой в рамках составной части опытно-конструкторской работы «Разработка технологии и освоение производства перспективных металлокерамических корпусов различного применения и конструктивного исполнения», шифр СЧ ОКР «Перспектива-1», в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны выполнить работы по СЧ ОКР «Оценка стойкости металлокерамических корпусов к воздействию специальных факторов», шифр СЧ ОКР «Перспектива-1-Спецфакторы», выполняемой в рамках составной части опытно-конструкторской работы «Разработка технологии и освоение производства перспективных металлокерамических корпусов различного применения и конструктивного исполнения», шифр СЧ ОКР «Перспектива-1», полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу_Техническое задание.

Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг:

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Необходимые требования, предъявляемые к работе | Наименование корпуса | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка стойкости расчетно-аналитическим методом согласно ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 | - Оценка соответствия требованиям стойкости к воздействию специальных факторов проводят по результатам испытаний разработанных корпусов по ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 в соответствии с ПМИ, согласованным с ФГБУ «ВНИИР», АО «НИИМЭ», АО «ЗПП» (Приложения 1-7). - Оценка соответствия требованиям стойкости проводится с применением расчетно-аналитических методов по ГОСТ РВ 0020-57.415-2020. - По результатам оценки стойкости, которая проводится расчетно-аналитическим методом, оформляется протокол оценки, который утверждается исполнителем, АО «НИИМЭ» и АО «ЗПП», и согласуется с ФГБУ «ВНИИР» в трех экземплярах. | МК 5164.40-2, МК 5152.52-2, МК 5153.64-4, МК 5106.44-В МК 5189.68-1, МК 5191.42-1, МК 5236.20-1, МК 4247.144-А, МК 4245.240-9, МК 4245.240-9.01, МК 4254.352-4, МК 4254.352-3, МК 4244.256-7, МК 4244.256-8, МК 6109.144-В, МК 6103.602-В, МК 8302.675-2, МК 8307.144-В, МК 8301.399-2, МК 8305.483-4, МК 8305.483-3, МК 8312.484-2, МК 8304.624-2, МК 8303.576-5НЗ, МК 8303.576-6НЗ, МК 8303.576-4. | по 1 шт. каждого корпуса |

Виды, характеристики и значения характеристик факторов

Таблица 2

| Вид факторов | Характеристики фактора | Значения характеристик фактора | Номер пункта примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.И | 8.И1 – 8.И3, 8.И6, 8.И7 | 5Ус | 1, 3 |
|  | 8.И12 – 8.И15 | 3Р | - |
| 8.К | 8.К1, 8.К2, 8.К7 | 2К | 2 |
| Примечания 1 Нормы испытаний определяют с учетом соответствующих им характеристик 8.И4, 8.И5, 8.И10, 8.И11. 2 При совместном воздействии фактора 8.К с характеристиками 8.К1, 8.К2, 8.К7, нормы испытаний определяют с учетом соответствующих значений характеристик 8.К3, 8.К4, 8.К8. 3 Должны быть определены конструктивно-технологические запасы стойкости к воздействию специальному фактора 8.И с характеристиками 8.И1-8.И3, 8.И6, 8.И7. |  |  |  |

| № этапа | Содержание работ (этапы) | Результат (что представляется) | Сроки выполнения | Цена, рублей, с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение расчетно-аналитической оценки уровней стойкости к воздействию специальных факторов корпусов 4 и 5 типов | Протоколы оценки стойкости корпусов МК 5164.40-2, МК 5106.44-В, МК 5191.42-1, МК 4247.144-А, МК 5152.52-2, МК 5153.64-4, МК 5189.68-1, МК 5236.20-1, МК 4245.240-9, МК 4245.240-9.01, МК 4254.352-4, МК 4254.352-3, МК 4244.256-7, МК 4244.256-8, утвержденные исполнителем, АО «НИИМЭ», АО «ЗПП» и согласованные с ФГБУ «ВНИИР». Акт сдачи-приемки и акт приемки этапа 1. | С даты заключения договора – 31.05.2025 г. |  |
| 2 | Проведение расчетно-аналитической оценки уровней стойкости к воздействию специальных факторов корпусов 6 и 8 типов | Протоколы оценки стойкости корпусов МК 6109.144-В, МК 8302.675-2, МК 8303.576-5НЗ, МК 8307.144-В, МК 6103.602-В, МК 8301.399-2, МК 8305.483-4, МК 8305.483-3, МК 8312.484-2, МК 8304.624-2, МК 8303.576-6НЗ, MK 8303.576-4, утвержденные исполнителем, АО «НИИМЭ», АО «ЗПП» и согласованный с ФГБУ «ВНИИР». Акт сдачи-приемки и приемки этапа 2 и СЧ ОКР в целом. | 01.06.2025 – 30.04.2026 г. |  |

*с НДС если применим

Цена контракта составляет _________ (_______________) рублей ____ копеек, в том числе НДС_______________, в т.ч. по этапам:

(указать сумму НДС, если применим)

1 этап – __________ (_______________) рублей ____ копеек, в том числе НДС___________________;

(указать сумму НДС, если применим)

2 этап - __________ (_______________) рублей ____ копеек, в том числе НДС___________________.

(указать сумму НДС, если применим)

Условия оплаты:

Оплата производится с авансовым платежом в размере 80 процентов цены этапа, что составляет:

в 2024 году – ___________ (_____________) рублей __ копеек, с НДС______________, в том числе:

(указать сумму НДС, если применим)

по 1 этапу – ____________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС__________________;

(указать сумму НДС, если применим)

в 2025 году – ___________ (_____________) рублей __ копеек, с НДС_______________, в том числе:

(указать сумму НДС, если применим)

по 2 этапу - ____________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС__________________.

(указать сумму НДС, если применим)

Срок выполнения работ: Работа проводится в два этапа:

- 1 этап – с даты заключения договора по 31.05.2025. В рамках этого этапа проводится оценка стойкости корпусов МК 5164.40-2, МК 5152.52-2, МК 5153.64-4, МК 5106.44-В, 
МК 5189.68-1, МК 5191.42-1 МК 5236.20-1, МК 4247.144-А, МК 4245.240-9, МК 4245.240-9.01, МК 4254.352-4, МК 4254.352-3, МК 4244.256-7, МК 4244.256-8. Срок предоставления протоколов оценки стойкости составляет 120 (Сто двадцать) календарных дней при условии поступления согласованных программ-методик, протоколов испытаний (учитывается наиболее поздняя из указанных дат для каждого корпуса в отдельности), но не позднее 31.05.2025 г.

- 2 этап – с 01.06.2025 по 30.04.2026. В рамках этого этапа проводится оценка стойкости корпусов МК 6109.144-В, МК 6103.602-В, МК 8302.675-2, МК 8307.144-В, МК 8301.399-2, 
МК 8305.483-4, МК 8305.483-3, МК 8312.484-2, МК 8304.624-2, МК 8303.576-5НЗ, 
МК 8303.576-6НЗ, MK 8303.576-4. Срок предоставления протоколов оценки стойкости составляет 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты поступления согласованных программ-методик, протоколов испытаний (учитывается наиболее поздняя из указанных дат для каждого корпуса в отдельности), но не позднее 30.04.2026 г.

Место выполнения работ: На территории Исполнителя_______________________, который будет оказывать

(указать адрес)

услуги по проведению оценки стойкости металлокерамических корпусов расчетно-аналитическим методом.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ____________________________________

(указать срок)

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность)	                                                                  (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество)

М.П.

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Сведения об участнике процедуры закупки

начало формы

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН/ КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность)	                                                                  (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество)

М.П.

конец формы