Приложение №2 к запросу_ Проект договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ № _______________

г. Йошкар-Ола 							                 «___» _________ 2023 г.

_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Козлова Петра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Определения.

В настоящем Договоре применены следующие термины с соответствующими определениями:

«Стороны» - Заказчик и Подрядчик.

«Договор» - настоящий документ, включая приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения работ.

«Работы» -  выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов». Автоматизация комплексная и автоматическая установка пожарной сигнализации корпуса №35 В, участка травления, снятия фоторезиста, выполняемые в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), сметой на выполнение работ или комбинацией из них, являющимися Приложениями к настоящему Договору.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов». Автоматизация комплексная и автоматическая установка пожарной сигнализации корпуса №35 В, участка травления, снятия фоторезиста (далее – Работы).

Наименование и объемы работ по настоящему договору указаны в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами, а также в соответствии со Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с положениями настоящего Договора и на основании Приложений к нему.

2. ЦЕНА РАБОТ.

2.1. Цена работ по настоящему Договору является фиксированной, определяется в соответствии со сметой (Приложение №2) и составляет ___________________ рублей ___ копеек, (НДС* - если применим) включая стоимость работ, средства на оплату труда, стоимость материалов и оборудования (используемых Подрядчиком при выполнении работ) закупку, поставку, монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, налоги, сборы и иные расходы, обязательные платежи, связанные с исполнением договора. Цена Работ включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполнение Работ, а также иные обоснованные расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе:

- Все внутриобъектные транспортные расходы;

-Производство других работ, непосредственно указанных в «Сметном расчете»;

- Расходы на монтажные работы;

- Расходы на вывоз мусора, образовавшегося в результате проведения работ;

Цена договора определяется в рублях, она фиксированная в течение всего срока действия договора. Неучтенные затраты, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком и относятся к затратам Подрядчика.

Заказчик оплачивает Работы платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Расчет между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы по настоящему Договору осуществляется следующим образом:

3.1.1. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся Заказчиком в следующем порядке:

Заказчик осуществляет 100% оплату стоимости выполненных работ на основании выставленного счета Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ и подписания Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-2, КС-3).

3.2. Стоимость дополнительных работ, выполненных по указанию или с согласия Заказчика, определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

3.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением к настоящему Договору, оплачивается Подрядчиком при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Договору в полном объеме в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с момента подписания Договора Сторонами.

5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

5.1. Обязательства Подрядчика:

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательство:

5.1.1. Выполнить все работы по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов». Автоматизация комплексная и автоматическая установка пожарной сигнализации корпуса №35 В, участка травления, снятия фоторезиста, на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Суворова, д.26, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать объект Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с документацией, сроками производства работ установленными настоящим Договором и строительными нормами, и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

5.1.3. Согласовать с Заказчиком время, сроки, условия проведения работ на земельном участке, находящемся в собственности Заказчика, а также возможность возведения в случае необходимости за свой счет и своими силами временных сооружений на нем и места их расположения.

5.1.4. Обеспечить в ходе выполнения работ на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, недопущение причинения вреда третьим лицам.

5.1.5. В течение 5 (Пяти) календарных дней со дня окончания выполнения работ по договору и приемки письменно известить об этом Заказчика.

5.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.7. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.1.8. В случае привлечения Субподрядчиков к выполнению работ по настоящему договору, нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств по договору. Привлечение Субподрядчиков к выполнению работ по настоящему договору производится только на основании письменного согласия Заказчика.

5.1.9. Заказчик обеспечивает точку подключения к электросети в пределах __________ кВт. Потребление электроэнергии производится за счет Подрядчика.

5.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.11. Подрядчик осуществляет инструктажи, направленные на соблюдение Сотрудниками Подрядчика норм охраны труда, техники безопасности, в соответствии с положениями и нормами, установленными действующим законодательством, и несет полную ответственность за их несоблюдение.

5.1.12. Подрядчик производит систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, строительного мусора.

5.1.13. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика и имуществу 3-х лиц, находящихся на территории Заказчика.

5.1.14. Все работники подрядной организации должны быть в штате предприятия на постоянной основе (подтверждено начальником отдела кадров и руководителем организации

5.2. Обязательства Заказчика.

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательство:

5.2.1. Передать Подрядчику в 3-х дневный срок с даты подписания настоящего Договора проектно-сметную документацию.

5.2.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.2.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения и сроками исполнения работ по Договору.

5.2.4. Назначить ответственного представителя Заказчика для контроля и надзора за ходом выполнения работ и приемку выполненных работ по договору.

5.2.5. Выполнить в полном объеме и качественно все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5.2.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

5.2.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

6.1. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в течение трех дней после получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче работ.

6.2. Подрядчик организует и осуществляет приемку результатов работ, с участием Заказчика. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

6.3. В случае, если Заказчик отказывается от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, то он обязан в десятидневный срок со дня получения Акта направить Подрядчику мотивированный отказ. Подрядчик после устранения выявленных замечаний составляет новый Акт и направляет его Заказчику. После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 Подрядчик представляет Заказчику на подписание справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата полностью выполненных им работ два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению объекта работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п.1.1. в соответствии с технической документацией или номенклатурой поставки Подрядчика.

8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА.

8.1. Заказчик назначает своего ответственного представителя, который от его имени осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов.

8.2. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8.3. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Заказчик вправе при расчете по договору удержать сумму неустойки (штрафа, пеней) из подлежащей к оплате суммы за оказываемые услуги, если Подрядчик не уплатил их в указанный в требовании срок.

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Подрядчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки выполнения этапа работ.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), за которые начисляется пеня. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы в размере 10 (Десять) процентов от цены Договора.

9.5. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности (пени, возмещение убытков) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10. ФОРС-МАЖОР.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно пожар, стихийное бедствие, авария, военные или боевые действия, эпидемии, массовые беспорядки, забастовки.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены Торгово-промышленной Палатой либо иным компетентным государственным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

11.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

11.2. До передачи спора на разрешение суда Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования.

11.3. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом и выслана по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

11.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения и направить другой Стороне мотивированный ответ.

11.5. Ответ на претензию направляется по факсу либо заказным письмом.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12.2. Договор действует до «31» марта 2024 года.

12.3. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

12.4. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании мотивированного представления инициатора закупки в следующих случаях:

а) если Подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или оказывает услуги таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Подрядчиком нарушены условия выполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Подрядчиком сроков оказания услуг, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения Подрядчиком правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика и третьих лиц;

д) в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

е) в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

ё) в случае установления факта проведения приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

13.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на текст Договора и его основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.

13.2. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.

13.3. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по Договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства РФ. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

15.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.2. Стороны взаимно договорились, что документы, переданные посредством электронной или факсимильной связи, имеют юридическую силу и являются средством для доказывания до обмена оригиналами. Обмен оригиналами документов обязателен.

15.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов. Действующие юридические адреса и реквизиты Сторон указываются в данном договоре, на счетах-фактурах. При изменении юридического адреса или реквизитов Подрядчика новые данные вносятся им в счет-фактуру, который передается Заказчику одновременно с результатом оказанных услуг. Передача счета-фактуры с новыми данными Заказчику считается надлежащим и достаточным уведомлением об изменении юридического адреса или реквизитов Подрядчика.

15.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

1. Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору);

2. Смета на выполнение работ (Приложение № 2 к настоящему Договору);

3. Оборудование и материалы на выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов». Автоматизация комплексная и автоматическая установка пожарной сигнализации корпуса №35 В, участка травления, снятия фоторезиста (Приложение № 3 к настоящему Договору);

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| Заказчик Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» Юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 Тел.факс: (8362)45-70-09/42-13-39 E-mail: info@zpp12.ru ИНН/КПП: 1215085052/121501001 ОКПО: 07593799 Р/с: 40702810937180104808 Банк: Отделение Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанк г. Йошкар-Ола К/с: 30101810300000000630 БИК: 048860630 | Подрядчик __________________________________ Юридический адрес: Тел.факс: __________________________ ИНН/КПП: ________________________ ОКПО: ____________________________ Р/с: _______________________________ Банк: _____________________________ К/с: ______________________________ БИК: _____________________________ ИНН банка: ________________________ |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «ЗПП» ____________________П.И. Козлов «___»_________________________ | __________________________________ ___________________(_____________) «___»_________________________ |

Приложение № 1

к проекту Договора на выполнение работ №_______________ от «___» ___________ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Цель выполнения работ:

Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов". Автоматизация комплексная и автоматическая установка пожарной сигнализации корпуса №35 В, участка травления, снятия фоторезиста, по адресу: Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

2. Функции, которые будут выполняться в рамках реализации проекта:

2.1. Осуществление контроля загазованности на участке травления, снятия фоторезиста в следующих помещениях:

- участок травления, снятия фоторезиста;

- участок хранения перекиси водорода;

- участок хранения кислот, щелочей.

2.2. Обнаружения очагов возгорания, включения системы оповещения о пожаре, отключения общеобменной вентиляции, отключение замков системы контроля доступом с выдачей всей необходимой информации на центральный пульт.

3. Требования к проведению работ:

3.1. Монтаж систем автоматизации должен производиться в соответствии с рабочей документацией с учетом требований предприятий - изготовителей технических средств систем автоматизации, предусмотренных техническими условиями или инструкциями по монтажу и эксплуатации этого оборудования.

3.2. При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями:

-СП 77.13330 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации"

-СТО 11233753-001-2006 Системы автоматизации. Монтаж и наладка

-123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

-№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002;

-№ 116-ФЗ Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997;

-ГОСТ Р 21.1703-2000 "Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи";

-ГОСТ 13320-81 "Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия";

-"Правила устройства электроустановок", 7 издание.

- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты.

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: закупка материалов согласно перечня (Приложение № 3 к настоящему Договору), их поставка, монтаж систем автоматизации, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.

4. Требования к Подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

4.1. Организация должна иметь лицензию на право заниматься деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на основании Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 (ред. от 20.12.2022) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

4.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: закупку, поставку, монтаж, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.  Все используемые материалы и производимые работы должны соответствовать разделу проектной документации «Автоматизация комплексная» 77.22.012.00-АК и «Автоматическая пожарная сигнализация» 77.22.012.00-АПC.

4.3. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Выполняемые работы должны производиться в соответствии с представленной проектно - сметной документацией. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Все используемые материалы, оборудование должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются, срок изготовления материалов, оборудования должен быть не ранее года, предшествующего году выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

5. Порядок выполнения работ:

5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

5.2. Подрядчик гарантирует, что не привлекает иностранную рабочую силу с нарушением законодательства РФ;

5.3. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. -рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора;

5.4. Персонал подрядчика должен пройти проверку знаний по правилам пожарной безопасности, охраны труда. Персонал подрядчика должен иметь соответствующие квалификационные допуски и удостоверения для выполнения указанных в техническом задании работ.

5.5. В зависимости от характера работ предъявляются действующие удостоверения:

- по охране труда: удостоверения о проверке знаний требований охраны труда в соответствии с порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций

- по пожарной безопасности: удостоверения о проверке знаний и обучению пожарно-техническому минимуму в соответствии с нормами пожарной безопасности.

- по электробезопасности: при работе с электроинструментом персонал Подрядчика должен иметь не ниже II группы по ЭБ.

-подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику;

6. Требования к сметной документаци на производство работ:

6.1 Подрядчик предоставляет сметную документацию на производство работ:

- При составлении сметной документации основой для выделения основных объемов работ и затрат в составе сметы на реализацию контракта на строительство, является ведомость объемов работ, сформированная на основании проектной документации, а также непосредственно проектная документация.

- Сметный расчёт составляется ресурсным методом по сборникам ГЭСН-2020 (в действующем изменении).  Сметные цены на затраты труда рабочих строителей, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020).

- Сметные цены на материалы, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020). При составлении сметной документации, в случаях замены материалов учтенных в расценках на материалы, фактически использованные, требуемые по проекту, соблюдать нормы расхода примененных материалов, согласно нормам, указанным производителем данной продукции. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №421/пр и подписываются заказчиком.

- Накладные расходы в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Накладные расходы в смете применяются согласно Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов (приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказами Минстроя России № 636/пр от 02.09.2021 и № 611/пр от 26.07.2022

- Сметная прибыль в смете нормируется в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Сметная прибыль в смете применяются согласно Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли (приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя России № 317/пр от 22.04.2022.

7. Требования к исполнительной документации:

7.1. Подрядчик ведет на объекте общий журнал работ (по форме КС-6) в соответствии с          указаниями Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. No100, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения №3 к РД-11-02-2006), оформляет акты выполненных работ по форме КС-2/КС-3; производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

7.3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 3. | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 4. | Акт приемки законченного объекта в эксплуатацию | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 5. | Исполнительные схемы коммуникаций | Три рабочих дня с момента завершения работ |

8. Гарантийный срок:

8.1. Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для восстановления работоспособности системы не должно превышать 3(три) рабочих дня. |

| Генеральный директор АО «ЗПП» ____________________ П.И. Козлов | _______________________________ _________________ (______________) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к проекту Договора на выполнение работ №_______________ от «___» ___________ 2023г.

Смета на выполнение работ

*Предоставляется в составе заявке участника

| Генеральный директор АО «ЗПП» ____________________ П.И. Козлов | _______________________________ _________________ (______________) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к проекту Договора на выполнение работ №_______________ от «___» ___________ 2023г.

Оборудование и материалы на выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов». Автоматизация комплексная и автоматическая установка пожарной сигнализации корпуса №35 В,

участка травления, снятия фоторезиста.

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоаналитическая система | компл. | 1 |
| 2 | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS | м. | 110 |
| 3 | Провод марки ПуГВнг(А)-LS | м. | 20 |
| 4 | Металлорукав в ПВХ изоляции марки МПГ-15 | м. | 6 |
| 5 | Z-профиль | шт. | 5 |
| 6 | Лоток перфорированный | шт. | 12 |
| 7 | Крышка на лоток с заземлением | шт. | 12 |
| 8 | Угол горизонтальный для лотка | шт. | 4 |
| 9 | Крышка для угла горизонтального для лотка | шт. | 4 |
| 10 | Угол вертикальный внешний для лотка | шт. | 5 |
| 11 | Крышка для угла вертикального внешнего для лотка | шт. | 5 |
| 12 | Угол вертикальный внутренний для лотка | шт. | 5 |
| 13 | Крышка для угла вертикального внутреннего для лотка | шт. | 5 |
| 14 | Держатель кабеля марки TRC | шт. | 20 |
| 15 | Консоль с опорой марки BBL-40 | шт. | 12 |
| 16 | Профиль П-образный марки BPM-29 | шт. | 12 |
| 17 | Контроллер двухпроводной линии связи марки С2000-КДЛ | шт. | 2 |
| 18 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный марки ДИП-34А-03 | шт. | 10 |
| 19 | Извещатель пожарный ручной адресный марки ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт. | 5 |
| 20 | Блок контрольно-пусковой марки С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 21 | Источник бесперебойного питания марки РИП-24 исп. 56 | шт. | 2 |
| 22 | Аккумуляторная батарея марки DTM1240 | шт. | 4 |
| 23 | Блок сигнально-пусковой марки С2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 |
| 24 | Оповещатель пожарный световой «Выход» марки КОП-25П | шт. | 6 |
| 25 | Оповещатель пожарный звуковой марки ОПОП 2-35 | шт. | 3 |
| 26 | Блок сигнально-пусковой адресный марки : С2000-СП4/24 | шт. | 23 |
| 27 | Блок разветвительно-изолирующий марки БРИЗ | шт. | 3 |
| 28 | Кабель симметричной парной скрутки марки КПСЭнг(А)-FRLS | м. | 210 |
| 29 | Кабель симметричной парной скрутки марки КПСЭнг(А)-FRLS | м. | 120 |
| 30 | Труба гофрированная | м. | 300 |
| 31 | Кабель-канал | м. | 30 |
| 32 | Коробка разветвительная огнестойкая марки КМ-О (4К) | шт. | 13 |
| 33 | Держатель монтажный огнестойкий кабельный марки ДМОУ-1К-М | шт. | 60 |
| 34 | Дюбель металлический | шт. | 900 |
| 35 | Саморез | шт. | 900 |
| 36 | Скоба металлическая однолапковая под саморез | шт. | 900 |
| 37 | Герметик противопожарный терморасширяющийся | шт. | 14 |
| 38 | Минеральная вата негорючая | шт. | 1 |
| 39 | Огнестойкая монтажная пена | шт. | 5 |
| 40 | Труба | м. | 2 |
| 41 | Хомут нейлон | упак. | 1 |

| Генеральный директор АО «ЗПП» ____________________ П.И. Козлов | _______________________________ _________________ (______________) |
| --- | --- |