Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, услуг:

Оказание услуг по анализу бизнес-процессов и формированию документации на разработку и внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP Управление холдингом» (далее – «1С:ERP УХ»).

- Задача (цель, проект), для реализации которой оказываются услуги:

Анализ текущих бизнес-процессов АО «ЗПП» для формализации требований к последующему проекту внедрения «1С:ERP УХ».

- Функции, в рамках реализации задачи или проекта:

Формирование документации на внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP УХ».

- Технические требования к услугам:

  - Общие требования:

    - Провести анализ бизнес-процессов и требований Заказчика по автоматизации предприятия. Анализ провести по следующим блокам:

- Управление продажами;

- Управление закупками;

- Управление складами и запасами;

- Управление производством;

- Управление внеоборотными активами;

- Организация ремонтов;

- Управление затратами, расчет себестоимости и финансовый результат;

- Регламентированный учет.

    - Оценить степень соответствия функциональных возможностей «1С:ERP УХ» текущим бизнес-процессам и требованиям Заказчика.

    - Разработать рекомендации по оптимизации существующих бизнес-процессов Заказчика, необходимых для реализации требований Заказчика.

    - Рекомендации по оптимизации работы подразделений Заказчика.

    - Описание документооборота в автоматизируемых подразделениях и требований к аналитике.

    - Рассчитать возможный бюджет и сроки реализации последующего проекта по внедрению на предприятии Заказчика «1С:ERP УХ».

    - Разработать план внедрения «1С:ERP УХ» с оценкой необходимых ресурсов (в том числе технических, человеческих, временных и т.п).

    - Оценить возможные риски, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ на этапе внедрения «1С:ERP УХ».

  - В рамках оказания услуг должны быть реализованы следующие этапы:

| № этапа | Название этапа | Содержание этапа | Отчетные документы (согласованные и утвержденные Заказчиком) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и описание бизнес-процессов | - Формирование Устава проекта с приложением Календарного плана работ. - Формирование графика интервью и назначение ответственных. - Согласование графика интервью с Заказчиком. - Проведение интервью. - Согласование с Заказчиком шаблонов и правил заполнения Форм сбора данных (далее - ФСД) в составе: - Бизнес-процессы - Функциональные требования - Печатные и отчетные формы - Интеграционные потоки - Миграционные потоки - Оформление ФСД - Согласование ФСД - Корректировка (актуализация) ФСД в части реестра функциональных требований (при необходимости). | - Устав проекта с приложением Календарного плана работ. - План-график проведения интервью. - ФСД. Реестр функциональных требований. - Отчет по итогам анализа бизнес-процессов. |
| 2 | Моделирование по бизнес процессам: Бизнес- процессы: - Закупка материалов и услуг - Запасы (движение по складам) - Производство продукции - Реализация готовой продукции Ограничения: - Не менее 5 позиций готовой продукции - Не менее 25 позиций номенклатуры - Не менее 5 статей расходов и доходов - Не менее 5 позиций в сопутствующих справочниках необходимых для моделирования процессов - Не менее 3 документов по каждой хозяйственной операции | В демонстрационной информационной базе «1С:ERP УХ»: - выполнены параметрические настройки по функциональным областям задания согласно информации, зафиксированной в описаниях текущего учета; - проведено первоначальное заполнение справочников; - введены операции, демонстрирующие возможности по работе с бизнес-процессами Заказчика. | Реестр требований к моделируемым процессам: - Документ составлен по форме, согласованной с Заказчиком и содержит записи о требованиях Заказчика к ИС: клиентских, функциональных и нефункциональных, требованиях к интеграции. - По требованиям любого вида указаны: -номер; -наименование; -источник; -приоритет; - По каждому клиентскому требованию указан: - бизнес-процесс. - По функциональным требованиям и требованиям к интеграции указаны: -бизнес-процесс; -программный продукт; -отклонение от функционала программного продукта; - функциональная область. - В качестве источника требования могут выступать: -сотрудник Заказчика; -сотрудник Исполнителя (для встречных требований); -распорядительный документ Заказчика; -закон или разъяснения к нему. Исполнитель обязан предоставить информацию о возможных методах приоритезации требований для заполнения поля «Приоритет». Заказчик обязан выбрать один из предложенных методов. - Документ подготавливается в соответствии с Отчет по итогам анализа бизнес-процессов и своевременно предоставленными Заказчиком внутренними регламентами, регулирующими бизнес-процессы Заказчика. |
| 3 | Формирование технического задания на внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP УХ». | - Разработка и оформление документа «Техническое задание на внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP УХ»». - Согласование документа «Техническое задание на внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP УХ»» и формирование замечаний. - Устранение замечаний к документу «Техническое задание на внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP УХ»». Согласование документа «Техническое задание на внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP УХ»» по результатам устранения замечаний. | Техническое задание на внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP УХ». |

  - Содержание Отчета по итогам анализа бизнес-процессов:

    - Общее описание существующих бизнес-процессов и требований Заказчика Как есть (AS IS) и Как должно быть (TO BE). Описание документооборота в автоматизируемых подразделениях и требований к аналитике.

    - Схемы автоматизации бизнес-процессов на 1С:ERP в формате BPMN (либо ином электронном формате согласованном с Заказчиком).

    - Обоснование предложенного решения (архитектура решения, необходимое количество автоматизированных рабочих мест).

    - Перечень основных участков учета и управления, которые необходимо решить с помощью внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С: ERP.УХ».

    - Рекомендации по оптимизации работы подразделений Заказчика.

    - Анализ имеющейся ИТ-среды на соответствие требованиям Программного продукта, рекомендации по ее изменению для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С: ERP.УХ».

    - Оценка работ, необходимых для интеграции информационной системы в существующую ИТ-инфраструктуру Заказчика.

    - Оценка возможных рисков при реализации проекта и определение мер, необходимых для минимизации их влияния.

    - Описание требований Заказчика, которые не могут быть реализованы в типовой функциональности Программного продукта и потребуют отдельной разработки.

  - Проект Технического задания для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С: ERP.УХ».

  - Содержание Отчета Исполнителя по коммерческой оценке проекта внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С: ERP.УХ»:

    - Оценка бюджета проекта по внедрению информационной системы, согласно проекту Технического задания.

    - План-график работ.

    - Список ответственных лиц (как со стороны Заказчика, так и от Исполнителя), зоны их ответственности.

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

Исполнитель должен:

  - Являться официальным партнером фирмы «1С» (подтверждается копией сертификата официального партнера фирмы «1С» и копией действующего договора коммерческой концессии).

  - Иметь опыт оказание услуг по анализу бизнес-процессов и формированию документации на разработку и внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программных продуктов «1С:ERP Управление холдингом» или «1С:ERP» (подтверждается копиями договоров за последние 4 года).

  - Имеет в штате сотрудников со следующими сертификатами Фирмы 1С (подтверждается справкой о кадровых ресурсах):

  - 1С:Профессионал. ERP Управление предприятием – не менее 5;

  - 1С:Специалист-консультант по внедрению подсистем "Управление производством и организация ремонтов" в 1С:ERP 2 – не менее 2;

  - 1С:Специалист-консультант по внедрению подсистем управленческого учета в 1С:ERP 2 – не менее 2;

  - 1С:Специалист-консультант по внедрению подсистемы "Бюджетирование" в 1С:ERP 2 – не менее 1;

  - 1С:Специалист-консультант по внедрению подсистем регламентированного учета в 1С:ERP 2 не менее 1;

  - 1С:Специалист. Платформа 1С:Предприятие 8 – не менее 3;

  - 1С:Профессионал по технологическим вопросам – не менее 1;

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): отсутствует.

- Предпочтительный срок (дата, период) оказания услуг:

В течение 80 рабочих дней с 20.01.2025 г.

- Место оказания услуг:

Услуги оказываются на территории Заказчика по адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, дом № 26.

- Иное:

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями следующей нормативно технической документации:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Приказ ФСТЭК от 14 марта 2014 г. № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»;

- Приказ ФСТЭК от 21 декабря 2017 г. N 235 «Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры российской федерации и обеспечению их функционирования»;

- Приказ ФСТЭК от 25 декабря 2017 г. N 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры российской федерации».