# Приложение №4 к закупочной документации_ Проект договора

# Проект договора №

# на оказание услуг

г. Йошкар-Ола							    «____»______________ 2024 г.

Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), в лице генерального директора Нарбутта Андрея Константиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

___________ (__________), в лице ____________ ____________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Определения

В настоящем Договоре применены следующие термины с соответствующими определениями:

«Стороны» - Заказчик и Исполнитель.

«Договор» - настоящий документ, включая приложения, подписанные Заказчиком и Исполнителем, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами.

«Услуги» - анализ бизнес-процессов и формирование документации на разработку и внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP Управление холдингом», в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), техническим заданием или комбинацией из них, являющимися Приложениями к настоящему Договору.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать услуги по анализу бизнес-процессов и формированию документации на разработку и внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP Управление холдингом» в соответствии со Спецификацией к настоящему договору (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Детальное описание всех этапов оказания услуг, а также требования к оказываемым услугам содержатся в Спецификации к настоящему договору (Приложение №1).

1.3. Место оказания услуг: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком итогового акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора определена на основании заявки Исполнителя и составляет ________ рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% (если применим).

2.2. Цена договора включает в себя все расходы на оказание услуг по анализу бизнес-процессов и формированию документации на разработку и внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP Управление холдингом», а именно: транспортные, командировочные и другие расходы, связанные с оказанием услуг по месту нахождения Заказчика, а также иные налоги, сборы и обязательные платежи, установленные законодательством РФ.

Неучтенные затраты, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком и относятся к затратам Исполнителя. Скрытые расходы недопустимы.

2.3. Цена договора и платежа устанавливается в рублях.

2.4. Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

2.5. Заказчик осуществляет 100% оплату за фактически оказанные услуги на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами итогового акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Своевременно в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в переданных Исполнителем результатах оказанных услуг и (или) выявленных при сдаче-приемке обязательств.

3.1.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору.

3.1.3. Обеспечивать своевременную оплату результата оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.2.2. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему договору или законодательству Российской Федерации.

3.2.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Исполнителем обязательств по договору и представленных Исполнителем отчетных документов.

3.2.5. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата оказанных Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

3.2.6. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания итогового акта сдачи-приемки оказанных услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги, являющиеся предметом настоящего Договора, на условиях, в сроки, в объеме и в соответствии с требованиями, установленным настоящим Договором.

4.1.2. Обеспечить наличие квалифицированных сотрудников, осуществляющих оказание услуг, предусмотренных настоящим договором.

4.1.3. При исполнении обязательств по настоящему договору не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц.

4.1.4. Предоставлять Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.4. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе оказания услуг недостатки в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов сдачи-приемки оказанных услуг по договору после передачи результата оказанных услуг на основании представленных Исполнителем отчетных документов.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных надлежащим образом услуг в соответствии с разделом 2 настоящего договора.

5. Срок оказания услуг. Порядок сдачи–приемки оказанных услуг

5.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем в течение 80 (Восьмидесяти) рабочих дней с 20.01.2025 года.

5.2. Приемка оказанных услуг производится поэтапно на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг по договору, в котором отражается перечень результатов и отчетной документации, передаваемых Заказчику.

5.3. Предусматривается подписание трех промежуточных актов сдачи-приемки оказанных услуг (что соответствует этапам 1-3, указанным в Спецификации к настоящему договору), а также итогового акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору, в котором отражается перечень результатов и отчетной документации, передаваемых Заказчику.

5.4. Акты, указанные в п. 5.3. настоящего договора, подписываются Заказчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента завершения соответствующих услуг при условии отсутствия мотивированных замечаний, выраженных в письменной форме.

5.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору, Исполнитель обязан рассмотреть и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения.

5.6. При готовности досрочного представления результата оказанных услуг по настоящему договору Исполнитель обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

5.7. После подписания итогового акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель в течение 5 (Пяти) календарных дней направляет Заказчику счет-фактуру.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения обязательств Исполнителем, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Заказчик вправе при расчете по договору удержать сумму неустойки (штрафа, пеней) из подлежащей к оплате суммы за оказанные услуги, если Исполнитель не уплатил их в указанный в требовании срок.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Исполнителем, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.5. В случае просрочки оплаты услуг по договору Заказчик уплачивает пеню Исполнителю. Пеня начисляется за каждый день просрочки оплаты обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно пожар, стихийное бедствие, авария, военные или боевые действия, эпидемии, массовые беспорядки, забастовки.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 3-х (Трех) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены Торгово-промышленной Палатой либо иным компетентным государственным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

8.2. До передачи спора на разрешение суда Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования.

8.3. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом и выслана по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения и направить другой Стороне мотивированный ответ.

8.5. Ответ на претензию направляется по факсу либо заказным письмом.

9. Срок действия, изменение и расторжение договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до 31 декабря 2025 года, а в части исполнения обязательств по договору – до полного исполнения обязательств Сторонами.

9.3. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

9.4. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на текст Договора и его основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.

10.2. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.

10.3. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по Договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства РФ. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

10.4 Результаты оказания услуг являются конфиденциальной информацией. Заказчик может использовать материалы по своему усмотрению. Исполнитель не имеет права передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

12. Прочие условия договора

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2. Стороны взаимно договорились, что документы, переданные посредством электронной или факсимильной связи, имеют юридическую силу и являются средством для доказывания до обмена оригиналами. Обмен оригиналами документов обязателен.

12.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов. Действующие юридические адреса и реквизиты Сторон указываются в данном договоре, на счетах. При изменении юридического адреса или реквизитов Исполнителя новые данные вносятся им в счет, который передается Заказчику одновременно с результатом оказанных услуг. Передача счета с новыми данными Заказчику считается надлежащим и достаточным уведомлением об изменении юридического адреса или реквизитов Исполнителя.

12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из сторон.

12.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является следующее приложение:

1. Спецификация (Приложение №1).

13. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

| Заказчик Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» Юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 Тел./факс: (8362)45-70-09/42-13-39 E-mail: info@zpp12.ru ИНН/КПП: 1215085052/121501001 ОКПО: 07593799 Р/с: 40702810937180104808 Банк: Отделение Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанк г. Йошкар-Ола К/с: 30101810300000000630 БИК: 048860630 | Исполнитель Юридический адрес: ОГРН: ИНН/КПП: Р/с: Банк: К/с: БИК: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «ЗПП» ____________________/ А.К. Нарбутт «__»__________________________ | ___________________/ «__»__________________________ |

Приложение № 1

к проектуДоговора на оказание услуг № _______________ от «_____»____________ 2024 года

Спецификация

Этапы оказания услуг по анализу бизнес-процессов и формированию документации на разработку и внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP Управление холдингом»

- Технические требования к услугам:

  - Общие требования:

    - Провести анализ бизнес-процессов и требований Заказчика по автоматизации предприятия. Анализ провести по следующим блокам:

- Управление продажами;

- Управление закупками;

- Управление складами и запасами;

- Управление производством;

- Управление внеоборотными активами;

- Организация ремонтов;

- Управление затратами, расчет себестоимости и финансовый результат;

- Регламентированный учет;

    - Оценить степень соответствия функциональных возможностей «1С:ERP УХ» текущим бизнес-процессам и требованиям Заказчика.

    - Разработать рекомендации по оптимизации существующих бизнес-процессов Заказчика, необходимых для реализации требований Заказчика.

    - Рекомендации по оптимизации работы подразделений Заказчика.

    - Описание документооборота в автоматизируемых подразделениях и требований к аналитике.

    - Рассчитать возможный бюджет и сроки реализации последующего проекта по внедрению на предприятии Заказчика «1С:ERP УХ».

    - Разработать план внедрения «1С:ERP УХ» с оценкой необходимых ресурсов (в том числе технических, человеческих, временных и т.п).

    - Оценить возможные риски, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ на этапе внедрения «1С:ERP УХ».

  - В рамках оказания услуг должны быть реализованы следующие этапы:

| № этапа | Название этапа | Содержание этапа | Отчетные документы (согласованные и утвержденные Заказчиком) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и описание бизнес-процессов | - Формирование Устава проекта с приложением Календарного плана работ. - Формирование графика интервью и назначение ответственных. - Согласование графика интервью с Заказчиком. - Проведение интервью. - Согласование с Заказчиком шаблонов и правил заполнения Форм сбора данных (далее - ФСД) в составе: - Бизнес-процессы -Функциональные требования - Печатные и отчетные формы - Интеграционные потоки - Миграционные потоки - Оформление ФСД - Согласование ФСД - Корректировка (актуализация) ФСД в части реестра функциональных требований (при необходимости). | - Устав проекта с приложением Календарного плана работ. - План-график проведения интервью. - ФСД. Реестр функциональных требований. - Отчет по итогам анализа бизнес-процессов |
| 2 | Моделирование по бизнес процессам: Бизнес- процессы: - Закупка материалов и услуг - Запасы (движение по складам) - Производство продукции - Реализация готовой продукции Ограничения: - Не менее 5 позиций готовой продукции - Не менее 25 позиций номенклатуры - Не менее 5 статей расходов и доходов - Не менее 5 позиций в сопутствующих справочниках необходимых для моделирования процессов - Не менее 3 документов по каждой хозяйственной операции | В демонстрационной информационной базе «1С:ERP УХ»: - выполнены параметрические настройки по функциональным областям задания согласно информации, зафиксированной в описаниях текущего учета; - проведено первоначальное заполнение справочников; - введены операции, демонстрирующие возможности по работе с бизнес-процессами Заказчика. | Реестр требований к моделируемым процессам: - Документ составлен по форме, согласованной с Заказчиком и содержит записи о требованиях Заказчика к ИС: клиентских, функциональных и нефункциональных, требованиях к интеграции. - По требованиям любого вида указаны: -номер; -наименование; -источник; -приоритет; - По каждому клиентскому требованию указан: - бизнес-процесс. - По функциональным требованиям и требованиям к интеграции указаны: -бизнес-процесс; -программный продукт; -отклонение от функционала программного продукта; - функциональная область. - В качестве источника требования могут выступать: -сотрудник Заказчика; -сотрудник Исполнителя (для встречных требований); -распорядительный документ Заказчика; -закон или разъяснения к нему. Исполнитель обязан предоставить информацию о возможных методах приоритезации требований для заполнения поля «Приоритет». Заказчик обязан выбрать один из предложенных методов. - Документ подготавливается в соответствии с Отчет по итогам анализа бизнес-процессов и своевременно предоставленными Заказчиком внутренними регламентами, регулирующими бизнес-процессы Заказчика. |
| 3 | Формирование технического задания на внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP УХ». | - Разработка и оформление документа «Техническое задание на внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP УХ»». - Согласование документа «Техническое задание на внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP УХ»» и формирование замечаний. - Устранение замечаний к документу «Техническое задание на внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP УХ»». Согласование документа «Техническое задание на внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP УХ»» по результатам устранения замечаний. | Техническое задание на внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программного продукта «1С:ERP УХ». |

  - Содержание Отчета по итогам анализа бизнес-процессов:

    - Общее описание существующих бизнес-процессов и требований Заказчика Как есть (AS IS) и Как должно быть (TO BE). Описание документооборота в автоматизируемых подразделениях и требований к аналитике.

    - Схемы автоматизации бизнес-процессов на 1С:ERP в формате BPMN (либо ином электронном формате согласованном с Заказчиком).

    - Обоснование предложенного решения (архитектура решения, необходимое количество автоматизированных рабочих мест).

    - Перечень основных участков учета и управления, которые необходимо решить с помощью внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С: ERP.УХ».

    - Рекомендации по оптимизации работы подразделений Заказчика.

    - Анализ имеющейся ИТ-среды на соответствие требованиям Программного продукта, рекомендации по ее изменению для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С: ERP.УХ».

    - Оценка работ, необходимых для интеграции информационной системы в существующую ИТ-инфраструктуру Заказчика.

    - Оценка возможных рисков при реализации проекта и определение мер, необходимых для минимизации их влияния.

    - Описание требований Заказчика, которые не могут быть реализованы в типовой функциональности Программного продукта и потребуют отдельной разработки.

  - Проект Технического задания для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С: ERP.УХ».

  - Содержание Отчета Исполнителя по коммерческой оценке проекта внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С: ERP.УХ»:

    - Оценка бюджета проекта по внедрению информационной системы, согласно проекту Технического задания.

    - План-график работ.

    - Список ответственных лиц (как со стороны Заказчика, так и от Исполнителя), зоны их ответственности.

2. Требование к Исполнителю:

2.1. Исполнитель должен:

2.1.1. Являться официальным партнером фирмы «1С» (подтверждается копией сертификата официального партнера фирмы «1С» и копией действующего договора коммерческой концессии).

2.1.2. Иметь опыт оказание услуг по анализу бизнес-процессов и формированию документации на разработку и внедрение корпоративной информационной системы управления предприятием на базе программных продуктов «1С:ERP Управление холдингом» или «1С:ERP» (подтверждается копиями договоров за последние 4 года).

2.1.3. Иметь в штате сотрудников, обладающих следующими сертификатами Фирмы 1С (подтверждается справкой о кадровых ресурсах):

• 1С:Профессионал. ERP Управление предприятием – не менее 5;

• 1С:Специалист-консультант по внедрению подсистем "Управление производством и организация ремонтов" в 1С:ERP 2 – не менее 2;

• 1С:Специалист-консультант по внедрению подсистем управленческого учета в 1С:ERP 2 – не менее 2;

• 1С:Специалист-консультант по внедрению подсистемы "Бюджетирование" в 1С:ERP 2 – не менее 1;

• 1С:Специалист-консультант по внедрению подсистем регламентированного учета в 1С:ERP 2 не менее 1;

• 1С:Специалист. Платформа 1С:Предприятие 8 – не менее 3;

• 1С:Профессионал по технологическим вопросам – не менее 1.

3. Требования к нормативно-технической документации.

3.1. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями следующей нормативно технической документации:

• Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

• Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

• Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

• Приказом ФСТЭК от 14 марта 2014 г. № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»;

• Приказом ФСТЭК от 21 декабря 2017 г. № 235 «Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры российской федерации и обеспечению их функционирования»;

• Приказом ФСТЭК от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры российской федерации».

| Заказчик: Генеральный директор АО «ЗПП» ____________________/ А.К. Нарбутт М.П. | Исполнитель: ____________________/ М.П |
| --- | --- |